Довідка про виконання заходів по підготовці підприємств, організацій, об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років

**В житловому господарстві**:

Із 35-ти житлових будинків, які є комунальною власністю, до роботи взимку підготовлені 33. На 95% завершено капітальний ремонт покрівлі двох 12-ти кватрирних житлових будинків по вул.Шкільна в селі Пісчане на площі 978 м2 на **загальну вартість 1354,072** **тис.грн** за рахунок коштів сільської ради.

**Теплове господарство**.

На сьогоднішній день всі 42 котельні готові до опалювального періоду, акти готовності підписані. В період підготовки до зими виконано заміну газового котла в приміщенні виконкому Рівненської сільської ради на суму 18,5 тис грн.

Протягом ІV кварталу 2018 планується закінчити розробку проектної документації щодо розміщення модульних твердопаливних котелень у Гродівській, Піщанській, Сергіївській та Сонцівській ЗОШ.

Залишок вугілля станом на 01.09.2018р. у закладах освіти складає - 923,3т. .(річна потреба 2818,5т) – проводиться тендерна процедура 07.09, 12.09, 18.09. та 20.09.2018р; у закладах охорони здоров’я 60,463 т.(річна потреба 295,463т) – проводиться тендерна процедура до 18.09.2018р; у закладах культури 15,193т .(річна потреба 165,6т) – тендерна процедура закупівлі відбудеться після чергової сесії;

Разом річна потреба 3279,563 заготовлено вугілля 1067,856 або 33% від загального обсягу.

**Заклади освіти.**

**В період підготовки до зими виконано:** заміну 94 вікон у Новотроїцькому ЗОШ (600тис.грн – кошти райради та 425тис.грн – кошти сільради), замінено 58 вікон на металопластикові у Новоекономічній ЗОШ, проведено ремонт системи опалення на І та ІІ поверсі старого корпусу Гродівської ЗОШ та відремонтовано фасад і сходинки, заміна системи водопостачання (внутрішньої – 80м.п., та зовнішньої - 50м.п.) на суму 371,9 тис грн з бюджету райради, замінено 34 вікна та планується ще 26 до 01 листопада у Новоолександрівському НВК (359тис грн з районного бюджету); у Сергіївському НВК відремонтовано надвірний туалет, встановлено 54 мелатоплатикових вікна (790 тис. грн. з районного бюджету) та планується встановити ще 56 до першого листопада поточного року на; у Срібненському НВК встановлено 59 вікон на суму 60тис грн за кошти райради; у Піщанському НВК виконано ремонт покрівлі площею 1570м2 (721тис грн- -райрада), фондом «Arche nova» у Миколаївській ЗОШ виконано ремонт двох туалетів на ІІ поверсі та проведено капітальний ремонт внутрішнього водогону; у Гршинському НВК виконано ремонт системи опалення 2520м.п., водопостачання 464 м.п. та каналізації 1968 м.п. за кошти держбюджету; у Пентрівському НВК виконано ремонт покрівлі площею 280м2 (700 тис грн – райрада); у Іванівському ДНЗ проведено ремонт системи каналізації 25 м.п. (48.7 тис грн - райрада); та виконано ремонт покрівлі площею 532,6 м2 у Рівненському ДНЗ (995 тис.грн. – райрада)

**Передбачається виконати**: У Миролюбівському НВК планується встановити 79 вікон (на 1000 тис грн - райрада) до 31.12.2018р.; у Піщанському НВК 96 (626 тис грн - райрада); виконати ремонт системи каналізації у Сонцівській ЗОШ; у Новоєлізаветівському НВК відремонтувати 540м2 покрівлі до 01.11.2018р.; у Лісівському ДЗН планується до 01.10.2018р. закінчити роботи з утеплення фасаду на площі 357м2 (650тис. грн - райрада)

**Заклади охорони здоров’я**.

Із 34 ФАПів готові 33 (ФАП Новопавлівка Лисівської сільської ради закінчується ремонт цегляної кладки димоходу на суму 20 тис. грн з місцевого бюджету). Із 9 амбулаторій не готова Срібненська амбулаторія ЗПСМ (у жовтні закінчиться ремонт димової труби на суму 20 тис. грн з місцевого бюджету) .

**Завершено** капітальний ремонт, термомодернізація Новотроїцької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Покровського району Донецької області та будівлі Гродівської селищної лікарської амбулаторії КЗОЗ «Покровський районний ЦПМСД **загальною вартістю будівельних робіт на суму 6386,17 тис. грн. з них 4659,03 тис. грн. з обласного бюджету та 1727,14 тис. грн. кошти з районного бюджету.**

**Із 34 клубів готові 29.**

До кінця поточного року буде закінчено виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт – термомодернізацію Новоекономічної амбулаторії.

**Заклади культури.**

Теплове господарство відділу культури підготоване до опалювального періоду2018-2019р, підписані 10 актів готовності по КДЦ «ПРКДЦ». Перевірено сигналізатор газу в приміщені центральної районної бібліотеки **Виконано** капітальний ремонт Гришинського центру культури та дозвілля «Покровський районний культурно-довіллєвий центр», а саме: замінено покрівлю, виконано ремонт каналізації та системи теплопостачання (64,818тис. грн.), ремонт котельні (49,841 тис.грн).

**Адміністративні будинки**

У будинку Срібненської сільської ради замінено 10 вікон на суму 33,2017 тис грн з місцевого бюджету.

У Першотравневій сільській раді проведено утеплення фасаду добудови бібліотеки, частковий ремонт системи внутрішнього електропостачання будівлі сільської ради, проведено капітальний ремонт будівлі пошти з утепленням фасаду 81,46м2 та ремонт покрівлі 97,47м2 (181,449 – кошти місцевого бюджету).

В Будівлі Михайлівської сільської ради завершується капітальний ремонт системи опалення вартістю 230,0 тис.грн за рахунок районного бюджету.

У жовтні місяці закінчується капітальний ремонт фасаду та даху адміністративної будівлі Лисівської сільської ради на вартістю 500,0 тис.грн. (кошти сільської ради)

**Водопостачання**

Завдяки роботі виконкомів Михайлівської, Миколаївської, Сергіївської, Піщанської та Лисівської сільських рад в **період підготовки до зими виконано ремонт водопровідних мереж протяжністю 4,020 км**

Селидівським ВУВКГ у серпні місяці було замінено 120м.п. водопровідної труби вздовж будинків 1-8 по вул. Южна с.Михайлівка Михайлівської сільської ради. Також за власні кошти підприємства замінено 900мп. водогону у с.Миколаївка та 550м.п. у с. Маринівка. За кошти місцевого бюджету планується замінити 700м.п. у с.Птиче Миколаївської сільської ради

Завершено капітальний ремонт водопровідних мереж у с.Сергіївка Сергіївської сільської ради по вул. Широка – 410м.п. провулкам Желєзнодорожний – 120м.п., Кленовий – 550м.п., 1мая – 220м.п. та Новий. Вартість склала 299,996 тис. з грн. з бюджету сільської ради.

Замінено 450 м водопроводу по вул. Шахтарська у с.Піщане на суму 87,0 тис.грн за кошти КП «Покровськводоканал».

**Передбачається виконати** за кошти Новотроїцької сільської ради в сумі 337,0 тис.грн. заміну водонапірної башти у с.Новотроїцьке, провести ремонт 2,5 км водогону у с.Новотроїцьке та пробурити скважину у с.Жовте за допомогою благодійного фонду Олександра Романовського. У жовтні місяці планується розпочати капітальний ремонт системи водопостачання с.Новоалександрівка за кошти сільської ради та фонду «Arche nova»

**Розроблено та затверджено проектно-кошторисну документацію на будівництво водогону** до сіл та селищ Срібненської та Новоєлизаветівської сільських рад від Селидівського водогону Д=600мм №2. загальною вартістю будівельних робіт 70млн грн з них 63млн.грн.- кошти ДФРР, 7млн.грн.кошти районного бюджету. Проводиться тендер щодо визначення підрядної організації з будівництва на стадії кваліфікації переможця.

**Дорожньо-мостове господарство.**

Не залишаються осторонь від вирішення проблемних питань з ремонту автомобільних доріг і виконкоми Сергіївської, Гришинської, Першотравневої, Іванівської, Рівненської сільських рад та Удачненської, Новоекономічної селищної ради. Таким чином за кошти місцевого бюджету проведені наступні роботи.

Проведено поточний ремонт (підсипка шлаком) вулиць по с. Котлине (вул.Залізнична, Восточна, Спортивна, Центральна) площею 2,34тис м2 на загальну суму 579,542 тис. грн. та капітальний ремонт дороги по пров. Перемоги с.Перше Травня протяжністю 1442 м.п. на загальну суму 341,431 тис.грн. Виконано будівництво тротуарної доріжки по вул.Зотова від буд.2 до буд.28 в с.Перше Травня протяжністю 274 м.п. на загальну суму 199,927 тис.грн.

Виконано поточний ремонт по вул. Миру у с.Іванівка площею 484м2 та по вул. Степна у с.Веселе площею 723м2 на загальну суму 598,492 тис.грн.

Завершено поточний ремонт дороги по вул. Зоря у с.Красний Лиман Рівненської сільської ради протяжністю 750 м.п. та капітальний ремонт дороги по вул. Кантемирова у с.Красний Лиман Рівненської сільської ради протяжністю 609 м.п. на загальну суму 1867,11 тис.грн.

Виконано капітальний та поточний ремонт асфальтового покриття в смт. Удачне на площі 7500 м2 на загальну суму 1254,1 тс.грн.

Завершено поточний ремонт автомобільної дороги по вулицям Рокотянського, Больнична, Шкільна, Широка, Партизанська та пров. 1 Мая в с.Сергіївка протяжністю 1250 м.п. на загальну суму 979,406 тис. грн. та капітальний ремонт дороги по вулицям Южна, Поштова, Рокотянського та пров. Середній, Мирний в с.Сергіївка протяжністю 2080 м.п. на загальну суму 1465,944 тис. грн. Також в с.Сергіївка виконано будівництво тротуарної доріжки по вул.Поштова від буд. 27 до вул.Широка протяжністю 280 м.п. на загальну суму 214,64 тис.грн.

Виконано будівництво тротуарних доріжок в парковій зоні смт.Новоекономічне на загальну суму 425,2 тис.грн.

**Підготовка електричних мереж.**

Найбільш болюче питання.

Селидівський РЕМ:

* проведено спільно з Новоєлізаветівською радою часткове розчищення близько 1 км повітряних трас ліній електропередач від дерев та гілок для безперебійної їх експлуатації по вул.Широка с.Новоєлизаветівка
* сумісно з Михайлівською радою проведено видалення аварійних дерев та обрізку гілля, що перешкоджають функціонуванню ЛЕП по вул. Шкільна та Центральна у с.Михайлівка;
* виконано ремонтні: ВЛ 0,4-10 кВ ремонт лінії 4од., протяжністю 2,6км; КЛ 0,4-6кВ ремонт лінії 3 од, протяжністю 0,37 км; ТП, РП 6-10кВ поточний ремонт 2 од

Згідно інформації наданої Криворізьким РЕМ ПАТ «ДТЕК Донецькі мережі» протягом 2018 року була проведена обрізка дерев на ВЛ-0,4кВ протяжністю 0,5км у с.Нововасилівка на суму 841,46грн та на ВЛ-6-10кВ протяжністю 1,2км у с.Солоне та Вовкове на суму 744,11 грн. Виконано заміну 48 опір та 5,3км дротів на ВЛ-0,4кВ на загальну суму 130,133 тис. грн у с.Нововасилівка. Протягом вересня-жовтня планується виконати капітальний ремонт двох ТП у селі Котлине та Перше Травня та замінити одну опору ВЛ-6-10кВ у с.Новоалександрівка. Всі роботи виконуються за кошти ПАТ «ДТЕК Донецькі мережі».

Тільки завершивши заплановані обсяги робіт з підготовки до зими, можна надіятися на успішне проведення опалювального сезону.