**Проєкти, які реалізуються у 2021 році за рахунок міжнародної технічної допомоги та міжнародних фінансових організацій**

**на території Покровського району Донецької області**

| № з/п | Назва проєкту/ програми | Донори проєкту/програми | Стисла інформація про проєкт/програму(мета, завдання, очікувані результати тощо) | Сума проєкту/ програми, тис. грн. або валюта проєкту | Стан виконання проєкту | Фактично отримано допомоги, тис. грн. або валюта проєкту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкція будівлі ЗОШ №2 І-ІІІ ст. та будівлі майстерні за адресою: вул. Корольова, 10, м. Авдіївка Донецької області (коригування, додаток), а саме: "Реконструкція обладнання їдальні Електротехнічне рішення. Загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ст. та будівля майстерні за адресою: вул. Корольова, 10 в м. Авдіївка Донецької області"; "Реконструкція території ЗОШ №2 І-ІІІ ст. та будівлі майстерні за адресою: вул. Корольова, 10 в м. Авдіївка Донецької області" (коригування 2019) (2 черга- спортивні майданчики) | Литовська Республіка | Спортивні майданчики | 7336,139 | Триває реалізація | 7336,139 |
| 2 | Інвестиційний проєкт «Північна ініціатива гуманітарної підтримки та енергоефективності (Україна)»-Селидове» | Північна екологічна  фінансова корпорація (“НЕФКО”) | Проєкт передбачає виконання низки енергозберігаючих заходів в двох навчальних закладах міста. Проект спрямовано на скорочення споживання теплової та електричної енергії, зниження витрат міського бюджету та покращення умов перебування в цих закладах. | 599,9 тис.євро(без ПДВ) у тому числі:* дитячий садок «Пролісок» - 499,3 тис. євро
* дитячий садок

«Чайка»- 100,7 тис. євро  | Проєкт реалізується з 2018 рокуПроєкт реалізовано на 100% | 599,9 тис. євро |
| 3 | Стратегічні, цифрові та партисипативні рішення для розвитку соціальної сфери в 10 громадах Луганської та Донецької областей | Асоціація органів місцевого самоврядування “Асоціація учасницького розвитку громад ” | Проєкт передбачає: 1.Розробку Стратегії розвитку сфери соціального захисту та відповідних планів дій на 2021-2026 роки; 2.Впровадження соціально-орієнтованих парсипативних платформ; 3.Цифрову трансформація та модернізація адміністрації соціальних інституцій;Також, в рамках проєкту передбачено надання обладнання та техніку для мультимедійних кімнат, буде розроблено електронну платформу "Стратегії розвитку сфери соціального розвитку" | Допомога у вигляді обладнання | Реалізується |  |
| 4 | Спеціальна програма підтримки Східної України (підконтрольні Уряду території ) | Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) | Створення системи соціального захисту, яка буде націлена на потреби користувачів, враховуючи малозахищені та важкодоступні групи населення | Допомога у вигляді обладнання | Реалізується |  |
| 5 | Спеціальна програма підтримки Східної України (підконтрольні Уряду території ) | Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) | Створення системи соціального захисту, яка буде націлена на потреби користувачів, враховуючи малозахищені та важкодоступні групи населення | Допомога у вигляді обладнання | Реалізовано січень 2021 | 19,54 |
| 6 | Глобальний план стратегічної готовності та реагування МОМ на хворобу COVID-19 | Міжнародна організація з міграції «МОМ» | Гуманітарна допомога МОМ у відповідь на пандемію COVID-19 | 98,0 | РеалізованоЛютий2021р. | 98,0 |
| 7 | Глобальний план стратегічної готовності та реагування МОМ на хворобу COVID-19 | Міжнародна організація з міграції «МОМ» | Гуманітарна допомога МОМ у відповідь на пандемію COVID-19 | 123,74 | Реалізованотравень2021р. | 123,74 |
| 8 | Глобальний план стратегічної готовності та реагування МОМ на хворобу COVID-19 | Міжнародна організація з міграції «МОМ» | Гуманітарна допомога МОМ у відповідь на пандемію COVID-19 | 225,22 | Реалізовановересень2021р | 225,22 |
| 9 | Нагальна гуманітарна допомога та підтримка раннього відновлення для уразливих ВПО, людей, які повернулися, та громад постраждалих внаслідок конфлікту на сході України  | Міжнародна організація з міграції «МОМ» | Гуманітарна допомога МОМ як допомога та підтримка раннього відновлення для уразливих ВПО, людей, які повернулися, та громад постраждалих внаслідок конфлікту на сході України  | 40,87 | Реалізовановересень2021р | 40,87 |
| 10 | Спеціальна програма підтримки Східної України (підконтрольні Уряду території)  | Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) | Стратегічний розвиток закладу охорони здоров’я в умовах реформування медичної системиПроєкт передбачає розробку Стратегії розвитку КНП «СЦМЛСМР» на 2021-2023 роки. | Допомога у вигляді обладнання | Реалізується | 325,6 |
| 11 | Комплекс енергоефективних заходів з модернізації будівлі поліклініки Мирноградської центральної міської лікарні | НЕФКО | Заміна вікон та дверей, утеплення фасаду та цоколю з улаштуванням відмостки, утеплення перекриття з ремонтом покриття горища, встановлення ІТП. | 17 800,00 | В реалізації (в розробці ПКД) | 4 904,800 |
| 12 | «Економічна підтримка Східної України» | USAID | Розробка і впровадження стратегії економічного розвитку міста Покровська | - | Проєкт виконано | - |
| 13 | «Акселератор молодіжних інновацій в ДонНТУ» | DAI Global, LLCПроєкт USAID «Економічна підтримка Східної України» |  Підтримка розвитку потенціалу Донецького національного технічного університету щодо надання кращих освітніх послуг у технічних, інженерних та підприємницьких спеціальностях, залучення молоді та встановлення зв’язків з приватним сектором шляхом створення «Акселератора молодіжних інновацій». | 3 621,976 тис. грн | Проєкт в стадії реалізації | - |
| 14 | «Енергоефективний цифровий університет для промоції технічних інновацій» (EDUTIP) | ЄС/«Підтримка ЄС переміщеним вищим навчальним закладам на сході України» | * модернізація науково-дослідних лабораторій і удосконалення навчальних програм у співпраці з іншими українськими та зарубіжними вищими навчальними закладами та підприємствами;
* розвиток академічної мобільності між українськими навчальними закладами;
* запровадження Центру інновацій, розвиток Центру кар’єри, клубів і стартапів, підтримка студентів-підприємців;
* проведення Східного форуму (2021 р.);
* капітальний ремонт університетського містечка, проведення енергоефективної модернізації
 | 899,283 тис. євро | Проєкт в стадії реалізації | 355 тис. євро |
| 15 | «Стратегічні, цифрові та партисипативні рішення для розвитку соціальної сфери в 10 громадах Луганської та Донецької областей» | Місцева Асоціація органів місцевого самоврядування “Асоціація учасницького розвитку громад” в рамках проєкту «Спеціальна програма підтримки Східної України (підконтрольні Уряду території)», що здійснюється Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина | Покращення якості та доступності соціальних послуг шляхом інтегрованого розвитку сфери соціального захисту із залученням різних проєк стейкхолдерів на принципах стратегічного підходу, партисипативності, соціальних інновацій та цифрових рішень;вивчення та поширення кращого досвіду у сфері соціальних послуг, демократичного врядування, публічності та прозорості діяльності громадських активістів, органів місцевого самоврядування, інших учасників проєкту розбудови і розвитку громад. | 68,452 | Проєкт на стадії завершення | 68,452 |
| 16 | «Спеціальна програма підтримки Східної України (підконтрольні Уряду території**)»** | місцевою Асоціацією органів місцевого самоврядування “Асоціація учасницького розвитку громад” в рамках проєкту «Спеціальна програма підтримки Східної України (підконтрольні Уряду території)», що здійснюється Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за дорученням Уряду Федеративної Республіки Німеччина | Ремонт територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Покровської міської ради Донецької області. | 4 000,00 орієнтовна вартість реконструкції капітального ремонту157,855 вартість технічної підтримки | грудень 2020 рокуНадано обладнання для облаштування комп’ютерного класу та медичні прилади.Ведуться перемови з затвердження проєкту реконструкції та капітального ремонту | 157,855 |
| 17 | Створення моделі інтегрованого ЦНАП | Програма ООН «Відновлення та розбудова миру» | Закупівля меблів та техніки для віддалених робочих місць адміністраторів Центрів надання адміністративних послуг та їх територіальних підрозділів (с. Лисівка, с. Новотроїцьке)  | - | Проєкт в стадії реалізації | - |
| 18 | «Ні небезпечним ділянкам дороги. Люди потребують безпечного переходу» | Програма ООН «Відновлення та розбудова миру» | На аварійно-небезпечній ділянці дороги у м.Покровськ, планується встановити автономні двосторонні світлодіодні дорожні знаки на сонячній батареї з ліхтарем та стійкою (4 шт.) | 68,840 | Проєкт в стадії реалізації | - |
| 19 | «Покровськ - безпечна громада» | Програма ООН «Відновлення та розбудова миру» | Підвищення ефективності роботи щодо забезпечення громадського правопорядку на території міста, профілактики злочинності, боротьби з нею, охорони прав, свободи і законних інтересів мешканців міста. Придбання 9 шт. відеокамер.  | 82,640 | Проєкт в стадії реалізації | - |
| 20 | Реконструкція вбудованого нежитлового приміщення південний центр соціально-психологічної допомоги особам, що постраждали від домашнього насильства або від насильства за ознакою статі в м.Покровськ за адресою 85300, Донецька обл., м.Покровськ, м-н Южний буд., 27 кв 17/18 | Програма ООН «Відновлення та розбудова миру» | Створення, забеспечення та функціонування спеціалізованого денного центру та кризової кімнати для постраждалих від домашнього насильства та насильства за ознакою статі у місті Покровськ | 1033,840  | Проєкт на стадії підготовки звітної документації | 969,570 |
| 21 | Реконструкція вбудованого нежитлового приміщення південний центр соціально-психологічної допомоги особам, що постраждали від домашнього насильства або від насильства за ознакою статі в м.Покровськ за адресою 85300, Донецька обл., м.Покровськ, м-н Южний буд., 27 кв 17/18 | Фонд народонаселення ООН в Україні | Обладнання для Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі з кризовою кімнатою соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі | 657,772  | Проєкт на стадії підготовки звітної документації | 657,772  |
| 22 | «Спеціальна програма підтримки Східної України» | GIZ Уряд Німеччини, Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку | Підтримка громад в питаннях впровадження сталих стратегій розвитку медичних та соціальних послуг | 48 тис.евро  | На даний час завершено роботи з реалізації проєкту: побудовано пандус, ганок, здійснено ремонт туалетних кімнат відповідно до вимог інклюзивності у приймальному відділенні лікарні. Очікується введення в експлуатацію | При реалізації проєкту кошти будуть зараховуватись одразу на рахунок підрядної організації |
| 23 | Капітальний ремонт Центру надання адміністративних послуг в м.Білозерське | USAID | Капітальний ремонт вбудованого нежитлового приміщення за адресою: вул.ім.Олександра Первія, буд.19Мета проєкту – підвищення якості надання та збільшення адміністративних послуг шляхом оснащення ЦНАП у Білозерській МТГ. Завдання проєкту – здійснити ремонт приміщень, враховуючи потреби всіх жителів громади, в т.ч. представників вразливих верств населення; закупити та встановити меблі та обладнання; запровадити сучасні електронні сервіси; збільшити кількість послуг, що надаються в ЦНАП | Оціночна вартість проєкту складає 1160000 грн., з яких:-560000 грн.-внесок донорської організації (20,0 тис. дол.);-320000 грн.-внесок партнера (компанія ДТЕК); -280000 грн.-місцевий бюджет | Відмовлено у фінансуванні. Не пройдено конкурсний відбір |  |